Sistem Aplikasi Menabung Dan Akun Virtual Melalui Aplikasi Jenius

Disusun Oleh :

Raihan Yusuf	A11.2019.12112

TEKNIK INFORMATIKA S1

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

SEMARANG

2022

Project Charter

Judul Proyek		: Sistem Aplikasi Menabung dan Akun Virtual melalui Aplikasi Jenius

Tanggal Mulai Proyek 	: 27 April 2022

Tanggal Akhir Proyek	: 27 Oktober 2022

Informasi Anggaran	: Perusahaan SiBank menanggarkan Rp 75.000.000,- untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 9 jam per minggu selama enam bulan dan untuk instalasi software yang memberi proyek.

Manager Proyek		: Raihan Yusuf

Tujuan Proyek		: Membuat aplikasi berbasis web service untuk membantu mengelola keuangan dengan akun virtual dalam peningkatkan masyarakat secara cepat dan efisien. Software ini akan mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user antara lain : kelola tabungan (SaveIt), mengirimkan dan membayar (Send & Pay), dan statistik pembayaran setiap waktu (Moneytory).

Pendekatan:

- Melakukan pertemuan langsung dengan klien (pihak bank) untuk mendapatkan requirement-requirement yang dibutuhkan.

- Melakukan review terhadap template internal dan eksternal dalam menajemen proyek.

- Melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user.

- Mengembangkan software dengan pendekatan iteratif dan mengumpulkan umpan balik dari user.

Peranan dan Tanggung Jawab

| Nama | Peranan | Posisi | Informasi Kontak |
| --- | --- | --- | --- |
| Raihan Yusuf | Project Manager | Project Manager | ryusuf_@gmail.com |

Gantt Chart

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |  | Raihan Yusuf |
| 2 | Desain fungsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prototyping |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengujian |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Instalasi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pemeliharaan |  |  |  |  |  |  |  |

Estimasi Biaya Berdasarkan Kegiatan

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analisis Kebutuhan | 30.000 |  |  |  |  |  | 30.000 |
| - Desain fungsi | 50.000 | 30.000 |  |  |  |  | 80.000 |
| - Prototyping |  | 60.000 | 60.000 |  |  |  | 120.000 |
| - Pengujian |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalasi |  |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |
| - Pemeliharaan |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |
| Total Estimasi Biaya | 80.000 | 90.000 | 60.000 |  | 40.000 | 10.000 | 380.000 |

Potensi Resiko

Terdapat resiko pada proyek ini yaitu user salah memasukkan input seperti pada fitur Send & Pay yang dimana user salah menginput jumlah harga, jenis pembayaran, atau jenis transaksi.